ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

„Реконструкция и ремонт на помещения в МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев”

По проект “Преустройство и преоборудване на помещения в МБАЛ “Иван Скендеров”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

Идентиф.№ BG161PO001/1.1-11/2011/015-S-3

Гоце Делчев, 2013 г.

У   К   А   З   А   Н   И   Я

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Реконструкция и ремонт на помещения в МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев”

Гоце Делчев, 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

І. Правила за организация и провеждане на откритата процедура.

ІІ. Техническа спецификация.

ІІІ. Приложения:

1. Образец на оферта и списък на документите, съдържащи се в офертата;

2. Образец на банкова гаранция.

3. Образец на информация за общия оборот и за оборота от строителството, които са предмет на поръчката за последните 3 години;

4. Образец на списък на изпълнените договори за строителство през последните 5 години, с предмет сходен с предмета на поръчката.

5. Образец на списък на инженерния и технически състав.

6. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а. и 5 и ал. 5, т. 1от ЗОП;

7. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2от ЗОП;

8. Образец на декларации от подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката;

9. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП;

10. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор;

11.Образец на декларация за поемане на задължение за осигуряване на валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ за целия срок на договора.

12. Образец на декларация от участника, че е запознат с обекта в предмета на поръчката.

13. Образец на Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

14. Образец на Ценово предложение;

15. Проект на договор;

16. Решение за откриване на процедурата №38/15.01.2013 година;

17. Обявление за обществена поръчка.

ІV. Инвестиционни проекти на технически носител (CD).

І. Правила за организация и провеждане на откритата процедура

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за извършване на „Реконструкция и ремонт на помещения в МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев”

Описание на обекта:

МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев е разположен в УПИ ХVІ, кв.138, гр.Гоце Делчев, по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевградска.

Болничното заведение предлага квалифицирана болнична, диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на нуждаещите се от активно лечение. Персоналът на болницата е 258 души.

Болницата разполага със 185 легла, разпределени в 11 отделения.

Болничният комплекс се състои от три корпуса – Източен – изпълняващ функциите на съвременен Медицински център, Западен и Централен – болнични корпуси, административна сграда, складови и обслужващи постройки.

Обект на обществената поръчка са само част от помещенията в МБАЛ "Иван Скендеров"- гр. Гоце Делчев, в които ще бъде разположено новозакупеното оборудване

Целта на реконструкцията и ремонта е създаване на подходящи условия за монтаж на рентгенови уредби в предоставените помещения на болницата, в които са работили други рентгенови апарати. Подобряване на достъпността и  енергоефективните характеристика на сградата.

За извършване на строително-ремонтните дейности има влязло в сила разрешение за строеж №120/10.08.2011 г. Одобреният инвестиционен проект включва  частите: Архитектура; Медицинска технология; Лъчезащита; Конструкции; Електро; ВиК; ОВ; Енергийна ефективност; Пожарна безопасност; ПБЗ.

Стойноста на настоящата обществена поръчката е в размер до 351 018,12 лв. без ДДС и 10% непредвидени разходи за СМР* или 35 101,81 лева без ДДС. Общият финансов ресурс за изпълнение на СМР е 386 119,93 лева без ДДС, и е максимален за Възложителя. Ценово предложение надвишаващо посочената стойност води до отстраняване на участника.

Участниците следва да предвидят и включат в предлаганата от тях цена за изпълнение предмета на поръчката всички строително-монтажни и строително-ремонтни дейности, необходими за качествено изпълнение на договора.

*„Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.”

1.2 Вид на процедурата – открита процедура.

1.3 Срок за изпълнение на поръчката – Максимален срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 8 месеца, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка на обекта, но не по-късно от 31.12.2013 г. съгласно плана на дейностите по проекта.

Предложеният срок на изпълнение от участника не може да бъде по-дълъг от максималния срок, посочен от Възложителят.

В случай, че предложението на участника надвишава максималният допустим срок, офертата се отстранява от участие.

Участникът посочва предлагания от него срок в Техническото предложение за изпълнение на поръчката - образец от документацията.

1.4 Дата на отваряне на офертите – 14.02.2013 година.

1.5 Място на отваряне на офертите – зала на Общински съвет гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2.

1.6 Начален час за отваряне – 11.00 часа.

1.7 Място на изпълнение – община Гоце Делчев, МБАЛ "Иван Скендеров" ЕООД- гр. Гоце Делчев

1.8 Документация за участие се закупува от стая 201 на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, след заплащане на сума в размер на 12 лева с ДДС, която не подлежи на връщане, всеки работен ден до 05.02.2013 година, от 08.00 до 17.00 часа. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

1.8.1 На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до настоящата документация за участие в процедурата на официалната страница на Община Гоце Делчев: www.gotsedelchev.bg.

1.8.2 При писмено искане от заинтересовано лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, данни за издаване на фактура и пълен адрес на получателя, Възложителят ще я изпрати по куриер за сметка на лицето, отправило искането. Цената на документацията се превежда по банкова сметка: IBAN BG49CBUN91958400067309, код за вид плащане 444000. Писменото искане и платежните документи могат да бъдат изпратени по факс или електронна поща: oba@gocenet.net.

1.9 Срокът за подаване на офертите е до 17.00 часа на 13.02.2013 година в стая 208 в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” 2.

1.10. Възложителят представя на участниците в електронен вид инвестиционните проекти.

1.11. Официален език на откритата процедура и документацията е българският език. Всички действия следва да бъдат извършени и документите съставени на български език.

1.12. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към Възложителя са в писмен вид.

1.13. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.

1.14. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

1.15. Настоящата документация за провеждане на откритата процедура е одобрена с решение № 38 от 15.01.2013 година, издадено от кмета на община Гоце Делчев.

1.16. Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществената поръчка, свързани с осигуряване законосъобразността на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

1.16.1. Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

1.16.2. Промените по т. 1.16. се извършват с решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата.

1.16.3. С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката.

1.16.4. С решението по т.1.16.2. Възложителят определя и нов срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

1.16.4.1. Възложителят може да не определя нов срок за получаване на офертите, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

1.16.5. След изтичането на срока по т. 1.16.2. Възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.

1.16.5.1. Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:

1.16.5.1.1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

1.16.5.1.2. в случай че от представяне на разяснението по документацията от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни.

1.16.5.2. Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

1.16.5.2.1. в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта;

1.16.5.2.2. това се налага в резултат от производство по обжалване.

1.16.6. С публикуването на решението за промяна в регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

1.16.7. В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП – т.1.16. възложителят предоставя безвъзмездно променената документация на лицата, закупили такава преди издаване на решението за промяна.

2. Оферта

2.1. До участие в откритата процедура се допускат български и чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения. Участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или правноорганизационната му форма, когато той има право да предоставя съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която е установен.

2.2. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

2.2.1. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

2.2.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

2.2.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта

2.2.4. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Всяка оферта трябва да съдържа:

2.3.1. оферта подписана от участника с посочен срок на валидност на офертата. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.

2.3.2. документи за регистрация на участника – копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице;

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние.

Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

2.3.3. при участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия и разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите по изпълнението на поръчката;

2.3.4. документ за гаранция за участие;

2.3.5. доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50, ал. 1 от ЗОП, посочени в обявлението за обществената поръчка:

2.3.5.1. извлечения за налични собствени финансови средства от разплащателна, депозитна, спестовна или друг вид банкова сметка/и, средствата по която не са с друго специално предназначение, или документ от банка за свободни финансови средства по кредит или кредитна линия, овърдрафт или друго еквивалентно кредитно улеснение.

2.3.5.2. копие от действаща застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството;

На основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗОП определеният изпълнител представя преди сключване на договора подновената/продължената застрахователна полица/анекс към такава, когато валидността на приложената в офертата застраховка междувременно е изтекъл.

2.3.5.3. копие от отчета за приходите и разходите на участника за последните три финансови години (2009, 2010 и 2011), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен;

2.3.5.4. информация за общия оборот и за оборота на строителството, които са предмет на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото си и финансово състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

2.3.6 документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника - чл.51, ал.1, т.2 - 11 от ЗОП и посочени в обявлението от Възложителя.

2.3.6.1 списък на изпълнените договори за строителство с предмет подобен на предмета на поръчката през последните 5 години (2008, 2009, 2010, 2011 и 2012), включително вида и местоположението на строителните обекти, стойностите и процентното участие на участника в обекта и възложителите.

За изпълнените най-важни строителни обекти се представя копие на някои от документите, доказващи изпълнението на обектите: удостоверения за въвеждане в експлоатация и/или разрешения за ползване и/или акт образец №16 и/или акт образец №15.

Строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката е ново строителство и/или реконструкция и преустройство на лечебни заведения за болнична помощ или на жилищни, административни или обществени сгради.

2.3.6.2 препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти от предишни възложители. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на изпълнение, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;

В случай че обектът е изпълняван в обединение и препоръката е издадена на обединението – изпълнител по договора, следва да се представи копие от договора за разпределение на дейностите между членовете на обединението, от който категорично да е видно кои са конкретните дейности, изпълнявани от съответния участник/член на обединение в настоящата процедура.

2.3.6.3 списък на инженерния и технически състав на участника, който ще отговаря за изпълнението на поръчката и отговарящи за контрола на качеството;

2.3.6.4 документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификацията на инженерния и технически състав - копие от дипломи за завършено образование, документи за съответната квалификация за специалистите за изпълнение на строителството.

2.3.7. сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен за система за управление на качеството. Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката. Сертификатът следва да бъде издаден от сертификационни органи, притежаваще международна акредитация по ISO/IEC 17021 от БСА (Българска служба по акредитация) или орган по акредитация на друга държава, член на IAF MLA (International Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement);

2.3.8. сертификат по OHSAS 18001:2007 или еквивалентен за системи за управление на здравето и безопасността при работа. Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката. Сертификатът следва да бъде издаден от сертификационни органи, притежаваще международна акредитация по ISO/IEC 17021 от БСА (Българска служба по акредитация) или орган по акредитация на друга държава, член на IAF MLA (International Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement);

2.3.9. сертификат, удостоверяващ съответствието на участника с определени стандарти за опазване на околната среда, екологичната и одиторската схема на Европейския съюз (EMAS) или ISO 14001:2005, или еквивалентен за система за управление на околната среда. Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката. Сертификатът следва да бъде издаден от сертификационни органи, притежаваще международна акредитация по ISO/IEC 17021 от БСА (Българска служба по акредитация) или орган по акредитация на друга държава, член на IAF MLA (International Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement);

2.3.10. Удостоверение и талон за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за строежи втора категория /чл.5, ал.6, 1. първа група, 1.2. втора категория, 1.2.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "д" - сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя/ или еквивалентен документ, в зависимост от държавата в която е установен участника, за държава - членка в Европейския съюз, или на друга държава  - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Възложителят може да изиска от определения изпълнител да представи на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗОП преди сключване на договора валиден талон, когато валидността на приложения в офертата е изтекъл междувременно

2.3.11. Удостоверение от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за вписване в регистъра по чл. 36, ал.1 от Закон за техническите изисквания към продуктите/ или еквивалентен документ, в зависимост от държавата в която е установен участника, за държава - членка в Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

По т. 2.3.6.3. и 2.3.11. участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. За доказване на обстоятелството, че участникът ще има на свое разположение ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, участникът следва да представи споразумение за партньорство, договор/и (граждански договор/и, договор/и за отдаване под наем и др.), сключен между него и предоставящото ресурсите физическо или юридическо лице. Чрез договора се обективира волята и на двете подписали го страни и е видно постигнатото между тях споразумение и съответно поетите от страна на предоставящото лице задължения относно конкретните ресурси, които ще се предоставят на участникът в обществената поръчка; периода, за който се предоставят и други съществени моменти.

2.3.12. декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП:

2.3.12.1. че не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление против финансовата, данъчната, или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организиране престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК; престъпления против стопанството по чл. 219-252 от НК;

2.3.12.2. че участникът не е обявен в несъстоятелност;

2.3.12.3. че участникът не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

2.3.13. декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП, посочени в обявлението за възлагане на обществената поръчка:

2.3.13.1. че участникът не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице – се намира в подробна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

2.3.13.2. че не е лишен от право да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани със износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

2.3.13.3. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

2.3.13.4. че участникът няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

2.3.13.5. че участникът не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

2.3.14. декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 5 от ЗОП:

2.3.14.1. че лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2.3.14.2. че участникът не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

2.3.15. декларации от подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители;

2.3.16. декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с:

- данъци и осигуровки от Национална Агенция по приходите;

- опазване на околната среда от Министерство на околната среда и водите и Регионална инспекция по окална среда и води;

- закрила на заетостта и условията на труд от Главна инспекция по труда, които са в сила в Република България.

2.3.17. декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор.

2.3.18. декларация за поемане на задължение за осигуряване на удължена/подновена, валидна застрахователна полица за застраховка “Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” до прекратяване на договора;

Определеният изпълнител представя на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗОП преди сключване на договора подновената/продължената застрахователна полица/анекс към такава, когато валидността на приложената в офертата застраховка е изтекъл междувременно.

2.3.19. документ за закупена документация за участие в откритата процедура;

2.3.20. декларация от участника, че е запознат с обекта в предмета на поръчката.

Декларацията се представя, само когато представител на участника е извършил оглед на обекта.

2.3.21 техническо предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа: срок за изпълнение на поръчката, гаранционни срокове, подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката (Приложение №1), линеен календарен график за изпълнение на СМР (Приложение №2), Описани и отчетени възможните рискове при изпълнение на поръчката и предложени мерки за преодоляването им (Приложение №3) – представя се в отделен запечатан непрозрачен Плик №2 с надпис „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.

2.3.22 предлагана цена, с количествено-стойностна сметка, анализи за формиране на всички единични цени и ценообразуващи елементи (средна часова ставка; допълнителни разходи върху труда; допълнителни разходи върху механизацията; доставно-складови разходи;печалба) – представя се в отделен запечатан непрозрачен Плик №3 с надпис „Предлагана цена”. Количествено-стойностната сметка и анализите за формиране на единични цени се представят и на електронен носител (CD във формат Excel);

Участник, предложил обща цена за изпълнение на поръчката надвишаваща финансовия ресурс на Възложителя от 386 119,93 лева без ДДС, включително непредвидени разходи ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

2.3.23 списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

2.4. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.2.3.2., т.2.3.5, т.2.3.6, т.2.3.12., т.2.3.13., 2.3.14., 2.3.15 и 2.3.16 се представят за всеки от тях, документът по т.2.3.11 се представя само от под-изпълнителя, който ще извършва монтаж на асансьор а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие;

2.5. Когато участникът в откритата процедура е обединение, което не е юридическо лице:

2.5.1. документите по т.2.3.2., 2.3.7, т.2.3.12, т.2.3.13. и т.2.3.14. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2.5.2. документите по т.2.3.5. и 2.3.6., 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10. и 2.3.11. се представят само от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП – т. 2.4.;

2.5.3. декларацията по т.2.3.16. се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.

2.6. Когато участникът в откритата процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т.2.3.2. се представя в официален превод, а всички останали документи, които са на чужд език, се представят и в превод.

2.7. Когато участниците са юридически лица изискванията по т. 2.3.12.1. и 2.3.13.2. и 2.3.13.5., когато е посочено в обявлението, се прилагат, както следва:

2.7.1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89 от Търговския закон (всеки съдружник освен ако с дружествения договор е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице);

2.7.2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници (неограничено отговорните съдружници);

2.7.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон (управителя/ управителите), а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон (едноличният собственик на капитала или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице);

2.7.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон (съветът на директорите/ управителния съвет);

2.7.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон (изпълнителни членове);

2.7.6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

2.7.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

2.7.8. в случаите по т. 2.7.1. – 2.7.7. – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България;

2.8. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

2.8.1. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2.3.12. и 2.3.14. и посочените в обявлението изисквания по т. 2.3.13. се прилагат и за подизпълнителите.

2.9. При подаване на офертата участникът удостоверява отсъствието на обстоятелствата по т.2.3.12., т.2.3.14. и посочените в обявлението изисквания по т.2.3.13. с декларация.

2.9.1. При подписване на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т.2.3.12. и посочените в обявлението обстоятелства по т.2.3.13.

2.9.2. Възложителите, за които се прилага чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, не могат да изискват представяне на документите по т.2.9.1., когато те се отнасят за обстоятелствата, вписани в търговския регистър.

Участникът може да използва ресурсите (активи: техника, сгради и др., както и персонал) на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. За доказване на обстоятелството, че участникът ще има на свое разположение ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, участникът следва да представи споразумение за партньорство, договор/и (граждански договор/и; договор/и за отдаване под наем и др.), сключен между него и предоставящото ресурсите физическо или юридическо лице. В договора трябва да е обективира волята и на двете подписали го страни и да е видно постигнатото между тях споразумение и съответно поетите от страна на предоставящото лице задължения относно конкретните ресурси, които ще се предоставят на участникът в обществената поръчка; периода, за който се предоставят и други съществени моменти.

2.10. Изисквания към документите:

2.10.1. Удостоверението за актуално състояние се представя в оригинал или нотариално заверено копие.

2.10.2. Когато участникът е избрал гаранцията за участие да е под формата на банкова гаранция, същата се представя в оригинал.

2.10.3. Документите от банка по т.2.3.5.1. се представят в оригинал и трябва да са издадени до 7 дни преди датата за подаване на оферти.

2.10.4. Когато участникът, е обединение на физически и/или юридически лица, офертата се придружава от документ за съвместна дейност, подписан от лицата в обединението, с нотариална заверка на подписите. Всички изменения и допълнения на документа за съвместна дейност се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

2.10.4.1. Документът за съвместна дейност на обединението трябва да отговаря на следните изисквания:

- да е посочено разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите по изпълнението на поръчката;

- да е определен представляващия обединението, който ще подписва документите;

- да е записано, че всички съдружници носят заедно и поотделно отговорност за изпълнението на поръчката;

- да е записано, че всички съдружници са длъжни да останат в обединението за целия период на изпълнение на договора;

- да е отразено че не могат да бъдат приети други съдружници в обединението по време на изпълнение на договора;

Договорът за съвместна дейност се представя в оригинал или нотариално заверен препис.

2.10.4. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции съгласно документа има за регистрация или от изрично упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.

2.10.5. Представените от участника копия на документи трябва да бъдат заверени от него - да е изписано “Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника, когато е приложимо.

2.10.6. Документите към офертата се подреждат съгласно последователността им на изброяване по т. 2.3., като първи се поставя списъкът на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

2.10.6.1. Документи се номерират на всеки лист.

2.10.6.2. В списъка на документите да са посочени и страниците.

2.10.7. Участниците са длъжни да използват приложените към документацията образци на документи.

В случай че участникът не е представил попълнени някои от одобрените образци на документи, или някои от представените документи, не съдържат исканата информация и не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия за съдържание на образеца, същият ще бъде предложен за отстраняване от процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и т. 3.12.3.

2.11. В откритата процедура може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия.

2.11.1. Съгласно чл.47, ал.1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, участник, който е:

1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната, или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301-307 от НК;

в) участие в организиране престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК;

д) престъпления против стопанството по чл. 219-252 от НК.

2. обявен в несъстоятелност;

3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

2.11.2. Съгласно чл.47, ал.2 от ЗОП и предвидени в обявлението обстоятелства възложителят отстранява от участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който:

1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

2. е лишен от право да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани със износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

3. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

4. има парични задължения към държавата и към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;

5. че участникът не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

2.11.3. Съгласно чл.47, ал.5 от ЗОП не могат да участват в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

2.11.4. Изискванията на чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите, когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката.

2.11.5. Непредставянето на посочените документи в т. 2.3. и неизпълнението на въведените изисквания води до отстраняване на участника от участие в откритата процедура.

2.12 Критерии за подбор, включващи минимални изисквания към участника, на които задължително трябва да отговаря, за да бъде допуснат до оценяване:

2.12.1 Икономически и финансови възможности:

2.12.1.1 Участникът следва да покаже, че към датата на издаване на документа по т. 2.3.5.1. има достъп до финансов ресурс (налични собствени финансови средства) по разплащателна, депозитна, спестовна или друг вид банкова сметка/и, средствата по която не са с друго специално предназначение или свободни финансови средства по кредит или кредитна линия, овърдрафт или друго еквивалентно кредитно улеснение минимум 100 000 лева или тяната равностойност в чуждестранна валута.

2.12.1.2 Да имат действаща застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”, покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004г./.

2.12.1.3 Да имат общ оборот от строителство за последните 3 финансови години (2009, 2010 и 2011 година) на обекти, сходни с предмета на поръчката минимум 900 000 лева или тяната равностойност в чуждестранна валута.

2.12.2 Технически възможности:

2.12.2.1 Изпълнени минимум три обекта подобни на предмета на поръчката:

Строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката е ново строителство и/или реконструкция и преустройство на лечебно заведение за болнична помощ или на жилищна, административна или обществена сграда.

За “изпълнени обекти” се считат обекти, за които има издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация и/или разрешения за ползване и/или акт образец №16 и/или акт образец №15

2.12.2.2 Участникът да разполага със специалисти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката, видовете работи, които следва да се извършат и притежават съответните документи за правоспособност, квалификация и опит. Сред специалистите следва да фигурират мин. следните лица:

| № | Длъжност | Брой | Образование | Специалност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ръководител за целия обект | 1 | Висше | Строителен инженер |
| 2. | Технически ръководители | 2 | "строителен инженер" или „строителен техник” със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" | - |
| 3. | Специалист – контрол и качество | 1 | - | Професионална квалификация – контрол и качество |
| 4. | Специалист – безопасност и здраве | 1 | - | Професионална квалификация – безопасност и здраве |

2.12.2.3. Да има внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна.

2.12.2.4. Да има внедрена Система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалент.

2.12.2.5. Да имат внедрена Система за управление по отношение на околната среда, съгласно екологична и одиторската система на Европейския съюз (EMAS) или ISO 14001:2005 или еквивалент.

2.12.2.6 Участникът да разполага с правоспособно лице да извършва монтаж на асансьори и подемници.

2.12.2.7. Критериите за подбор са еднакви за всички участници в процедурата за всяка от обособените позиции.

2.12.2.8. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

2.13. Участникът представя гаранция за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение.

2.13.1. Участниците представят гаранция за участие в размер на 3 800 лева. Валидността на гаранцията на участника трябва да бъде не по-малка от валидността на офертата.

2.13.2. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка, която се освобождава след неговото приключване.

2.13.2.1. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС.

2.14. Гаранцията се представя в една от следните форми:

2.14.1. парична сума;

2.14.2. банкова гаранция.

2.14.3. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно изпълнение.

2.14.3.1. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки съдружник в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

2.14.4. Набирателната сметка на община Гоце Делчев е:

ТБ “МКБ Юнионбанк” АД, клон гр.Гоце Делчев,

BIC код CBUNBGSF,

банкова сметка № BG49CBUN91953300079297.

2.15. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител.

2.16. възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник:

2.16.1. оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

2.16.2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

2.17. Възложителят освобождава гаранцията за участие на:

2.17.1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

2.17.2. класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

2.18. При прекратяване на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване.

2.19. Възложителят освобождава гаранциите по т. 2.11., без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2.20. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

2.20.1. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, възложителят може да включи в проекта на договор клауза за частично освобождаване на гаранцията по т. 2.14., съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.

2.21. Срокът на валидност на офертите е 180 дни и включва времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

2.21.1. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществена поръчка.

2.22. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в стая 107, първия етаж в сградата на Общинска администрация. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката и идентификационния номер, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, за коя позиция се отнася.

2.22.1. Пликът по т. 2.16 съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

2.22.1.1. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11-14 от ЗОП и т. 2.3.1 – 2.3.20. и 2.3.23. от документацията, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

2.22.1.2. Плик № 2 с надпис "Техническо предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП и т. 2.3.21., свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;

2.22.1.3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника и приложенията към него - т.2.3.22.

2.22.1.4. Върху всеки от пликовете се изписва и наименованието на участника.

2.23. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава удостоверение.

2.23.1. Възложителят не приема за участие в откритата процедура и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

2.24. До 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да изпрати разясненията в 4-дневен срок от постъпване на искането.

2.25. В случай че от предоставянето на разясненията от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 дни, Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

2.26. Възложителят изпраща разяснението по т. 2.19. до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направил запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други лица.

3. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

3.1. Възложителят назначава комисия за провеждане на открита процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове.

3.2. В състава на комисията се включва задължително един правоспособен юрист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко от петима.

3.2.1. Възложителят може да привлича като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

3.3. Комисията за провеждане на откритата процедура се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите

3.3.1. Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да бъде съобразен със спецификата на обществената поръчка и не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите.

3.3.2. Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността й, са за сметка на възложителя.

3.4. Членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че:

3.4.1. нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

3.4.2. не са "свързани лица" с участник в процедурата ли с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

3.4.3. нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

3.5. Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

3.6. Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по т.3.4. и за спазване на изискванията на т.3.5. след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните обстоятелства.

3.7. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.

3.8. Възложителят или упълномощеното лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения.

3.8.1. При осъществяване на контрола по т.3.8. възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.

3.8.2. В случай че при контрола по т.3.8 се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им.

3.8.3. Указанията по т.3.8.2 са задължителни за комисията. Извършените действия и взети решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокола, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.

3.9. Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

3.9.1. При промяна на датата и часа на отварянето на офертите участниците се уведомяват писмено.

3.9.2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

3.10. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик №3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

3.10.1 В присъствието на лицата по т.3.9.2. комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по т.2.3.17.

3.10.2 След извършването на действията по т.3.10. приключва публичната част от заседанието на комисията.

3.11. Комисията разглежда документите в пик №1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

3.11.1. Когато установи липса на документи иІили несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по т. 3.11 до всички участници.

3.11.2. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаване на протокола по т.3.11. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията. Документите, които участниците представят могат да удостоверяват и факти, настъпили след крайния срок за подаване на оферти.

3.11.3 След изтичането на срока по т. 3.11.2. комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставено от възложителя. Комисията не разглежда документите в пик №2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

3.12. Комисията при необходимост може по всяко време:

3.12.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

3.12.2. да изисква от участниците:

3.12.2.1. разяснения за заявено от тях данни;

3.12.2.2. допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове №2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

3.12.3. Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.

3.12.3.1. В случаите по т.3.12.3. възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

3.13. Комисията предлага за отстраняване от участие в откритата процедура участник:

3.13.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП и т.2.3.;

3.13.2. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - т. 2.3.7., 2.3.8. и 2.3.9.;

3.13.3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

3.13.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП и т. 2.15.

3.13.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП – т.3.12. е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

3.14. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 - т. 2.3.7, 2.3.8. и 2.3.9. в 7-дневен срок от настъпването им.

3.15. Пликът с цената, предлаган от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

3.15.1. Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели, след като е изпълнила следните действия:

3.15.1.1. разгледала е предложенията в плик №2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

3.15.1.2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП – т. 3.18. за предложенията в плик №2;

3.15.1.3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.

3.15.2. Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, а именно: поставя се обявление на информационното табло пред сградата на общината, същото се публикува и на интернет страницата на общината, а участниците се уведомяват писмено по факс или електронна поща. При отваряне на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени. Обявяването се извършва не по-късно от 3 дни преди определената дата за отваряне на ценовите оферти.

3.15.3. Преди отваряне на ценовото предложение комисията съобщава на присъстващите лица по т.3.15.2. резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

3.16. Критерии за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта.

3.16.1. Критериите се прилага за оценка на офертите, които:

1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и

2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация.

3.16.2. Ценовите предложения, определени като отговарящи на изискванията, се проверяват от комисията за допуснати грешки в изчисленията. Допуснатите математически грешки се отстраняват при спазване на следните принципи:

3.16.2.1. ако е налице несъответствие между данни, записани с думи и цифри, за действителни се приемат стойностите, изразени словом;

3.16.2.2. ако се констатира несъответствие между общата цена и сборът от цените по отделните части на ценовото предложение за действителна се приема общата цена;

3.16.2.3. сумата записана в ценовото предложение се коригира от комисията в съответствие с изброените принципи, и със съгласието на участника се счита за обвързваща го. Ако участникът откаже да приеме нанесената корекция на сумата, офертата му се отхвърля.

3.16.3. Комплексна оценка на офертите:

Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един от показателите.

Оценките по всеки показател се нанасят в лист за комплексна оценка. Листа за комплексна оценка се подписва от председателя и членовете на комисията и е приложение към протокола.

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на база получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

За нуждите на описаната методика за оценка:

- максималния брой точки, който може да се получи е 100.

- при изчисленията точките се закръгляват с точност до втория знак след десетичната запетая.

Показатели за оценка и относителната им тежест:

| Показател (П) | ТОЧКИ |
| --- | --- |
| Цена за изпълнение на поръчката (Пц) | 60 |
| Строителна програма (Псп) - Псп1 Организация, план за работа и линеен график и Псп2 Описани и отчетени възможните рискове при изпълнение на поръчката и предложени мерки за преодоляването им | 30 |
| Гаранционни срокове на СМР (Пгар.ср.) | 10 |

Комплексната оценка на всеки участник се получава като сбор от оценките на офертата по трите показателя по формулата:

КО = Пц + Псп+ Пгар.ср

І. Оценка на предложена обща цена за изпълнение на поръчката (Пц)

Максимален брой точки – 60 точки.

За всеки участник се изчислява Пц, който е отношение на най-ниската предложена цена към предложената от участника цена за изпълнение и се изчислява по следната формула:

Пц =	най-ниска предложена цена х 60

цена на участника

ІІ. Оценка на строителна програма

Показателят представлява експертна оценка от страна на комисията на предложеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката. Комисията разглежда техническите решения, методологията на работа, линейният календарен график и всички други предложения, след което извършва оценка, съгласно приложената по-долу таблица. Оценката на всеки от участниците ще бъде подробно мотивирана, за гарантиране на безпристрастност, обективност и прозрачност в работата на комисията. Мотивите ще бъдат посочени в протоколите от заседанията на комисията. Оценката по този показател се извършва, както следва:

Максимален брой точки – 30 точки.

Оценка на всеки участник се получава като сбор от оценките по двата компонента по формулата:

Псп = (Псп1 + Псп2)

|  | Условия за получаване | Точки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Псп1 Организация, план за работа и линеен график | При пълно съответствие с изискванията на Възложителя по отношение на следните условия: - Описаните дейности в Работната програма с посочените в Линейния график и изискванията на Техническата спецификация. - Правилна технологична последователност на изпълнение на планираните дейности. - Спазени технологични срокове за всяка строително-монтажна дейност. - Описани ключови моменти по изпълнение на СМР и отчетено време за подготвителни дейности, в това число сроковете за доставка на материалите и съоръженията. 5. Описано изпълнение на СМР съобразно спецификата на обекта (непрекъснатост на обслужването на пациентите в условията на строително-монтажни дейности) | 20 | …… |
|  | 1. При установено едно несъответствие между линейния график и Работната програма и Техническата спецификация или 2. При установено едно нарушение в технологичната последователност и описание на строителните дейности или 3. При установено неспазване на технологичните срокове за извършване на СМР; или - 4. При липса на описани ключови моменти, имащи отношение към изпълнението на СМР и неотчетено време за подготвителните дейности и срокове за доставка на материалите и съоръженията; или 5. При липса на предложение за непрекъснатост на обслужването на пациентите в условията на строително-монтажни дейности | 10 |  |
|  | При установени повече от едино несъответствие съобразно изискванията на Възложителя | 5 |  |
| Псп2 отчетени възможните рискове при изпълнение на поръчката и предложени мерки за преодоляването им | При идентифицирани възможни рискове за навременно и качествено изпълнение на поръчката и предложени ефективни мерки за преодоляването им (при настъпване). | 10 |  |
|  | При частично идентифицирани възможни рискове за навременно и качествено изпълнение на поръчката или предложени неадекватни и неефективни мерки за преодоляването им. | 5 |  |
|  | При идентифицирани възможни рискове и проблеми, не приложими за обекта и предложени неадекватни и неефективни мерки | 2 |  |

ІІІ. Оценка на гаранционни срокове - Пгар.ср.

Максимален брой точки – 10 точки.

Участникът следва да оферира по показателя в цяло число.

Предлаганите гаранционни срокове не могат да бъдат по-ниски от определените в чл. 20, ал. 4, т.1, 3 и 4 от Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, т.е по-ниски от 10 г. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа, 5 г. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и 5 г. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради. Участник, който предложи гаранционни срокове по-ниски от определените в чл. 20, ал. 4, т.1, 3 и 4 от Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се отстранява от участие в процедурата.

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-дълъг гаранционен срок. Оценката на гаранционните срокове предложени от участника се формира по следния начин:

|  | Оценяван гаранционен срок | Индивидуален коефициент | Минимален и максимален гаранционен срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Г1 | Гаранционен срок на хидроизолационни и топлоизолационни работи на сгради и съоръжения | 0.25 | Минимален гаранционен срок 5 години. Предложените години гаранционен срок над 15 години не се оценяват. |
| Г2 | Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, | 0.25 | Минимален гаранционен срок 5 години. Предложените години гаранционен срок над 15 години не се оценяват. |
| Г3 | Гаранционен срок на новизпълнени конструкции на сгради и съоръжения | 0.25 | Минимален гаранционен срок 10 години. Предложените години гаранционен срок над 30 години не се оценяват. |
| Г4 | Гаранционен срок на външен асансьор | 0.25 | Минимален гаранционен срок 5 години. Предложените години гаранционен срок над 25 години не се оценяват. |

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългия предложен гаранционен срок по следната формула:

Пгр.ср=(ГМаксималнопредложен∗0.25+ГМаксималнопредложен∗0.25+ГМаксималнопредложен∗0.25+ГМаксималнопредложен∗0.25)∗100∗0.10

3.17. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средните стойности на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

3.17.1. Комисията може да приеме писмената обосновка по т.3.18. и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

3.17.1.1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

3.17.1.2. предложеното техническо решение;

3.17.1.3. наличието на изключително благоприятните условия за участника;

3.17.1.4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

3.17.1.5. получаване на държавна помощ.

3.17.2. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

3.17.3. Когато комисията установи, че в офертата на участника е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание не може да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

3.18. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

3.18.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

3.19.2. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

3.19.3. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако печеливша оферта не може да се определи по реда на т. 3.19.2.

3.20. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

3.20.1. състав на комисията и списък на консултантите;

3.20.2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

3.20.3. становищата на консултантите;

3.20.4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

3.20.5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

3.20.6. дата на съставяне на протокола.

3.20.7. в случай, че има такива – особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.

3.21. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

3.21.1. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

3.22. Възложителят в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението си възложителят посочва и отстранените от процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

3.23. Възложителят изпраща решението по т. 3.22. на участниците в 3-дневен срок от издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4 от ЗОП.

3.24. При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаването му да осигури копие или достъп до протокола по т.3.20 в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

3.25. Възложителят сключва договор за обществената поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

3.26. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

3.26.1. откаже да сключи договор

3.26.2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

3.26.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

4. Прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка

4.1. Откритата процедура приключва с решение за:

4.1.1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка;

4.1.2. прекратяване на процедурата.

4.2. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

4.2.1 не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

4.2.2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

4.2.3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

4.2.4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

4.2.5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

4.2.6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

4.2.7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

4.3. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

4.3.1. е подадена само една оферта за участие;

4.3.2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

4.3.3. участникът, класиран на първо място:

4.3.3.1. откаже да сключи договор, или

4.3.3.2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

4.3.3.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, когато са посочени в обявлението

4.4. Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от решението си по т.4.2. или 4.3. да уведоми участниците за прекратяването на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, както и да изпрати копие от него на изпълнителния директор на агенцията за обществени поръчки.

4.4.1. В случаите по т.4.2.3. възложителят задължително включва в решението си най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следващата процедура в рамките на същата година.

4.4.2. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по т. 4.2.3., 4.2.5. и 4.2.6. или 4.3. възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документация за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението по т.4.2. или 4.3.

4.5. Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.

4.6. Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3 от ЗОП – т. 4.2.4, 4.2.5., 4.2.7. и 4.3.3.

5. Обжалване

5.1. На обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка.

5.1.1. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата пред Комисията за защита на конкуренция.

5.1.2. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл. 120, ал. 1 от ЗОП

5.1.3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

5.1.3.1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП – т. 1.16.2. - срещу решението за откриване на процедурата и/или решенето за промяна;

5.1.3.2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

5.1.3.3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз - срещу решението за избор на изпълнител.

5.1.4. Срокът на обжалване на решението по т.5.1.3.1. тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението;

2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението;

3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП – т. 1.16.2.

5.1.5. Жалбата по чл. 120, ал. 3 от ЗОП - т. 5.1.2. се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

5.2. Жалба може да се подава от:

5.2.1. всяко заинтересовано лице – в случаите по т. 5.1.3.1., 5.1.3.3., 5.1.4. и 5.1.5;

5.2.2. всеки заинтересован участник – в случаите по т. 5.1.3.2. и 5.1.5.

5.2.3. В срока по т.5.1.3.1. жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита интересите на своите членове.

5.2.4. В случаите по т. 5.1.3.1. и 5.1.3.3., когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в “Официален вестник” на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

5.3. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. В тридневен срок от получаването на уведомлението по чл. 121а, ал. 1 от ЗОП възложителят изпраща становище по жалбата, подкрепено при необходимост с доказателства.

5.3.1 Жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата".

5.3.2. Когато с жалбата е поискана временната мярка, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

5.3.3. Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

5.4. Процедурата по обжалване на решенията, действията и бездействията на възложителя по възлагане на обществени поръчки е уредена в глава единадесета “Обжалване” на ЗОП.

6. Сключване на договор

6.1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител на поръчката в резултат на проведената процедура.

6.2. Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложния в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

6.3. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

6.4. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по т. 6.3.

6.4.1 Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

6.4.2 Не се допуска сключването на безсрочен договор за обществената поръчка.

6.4.3 Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП – т.6.3., когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник.

6.5 Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

6.5.1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП;

6.5.2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;

6.5.3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

6.5.4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

6.6. Точка 6.5.2. не се прилага в случаите по чл. 47, ал. 11 от ЗОП.

6.7. Възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник, когато определеният за изпълнител участник откаже сключването на договора. За отказ се приема и неявяването в срока, определен от възложителя, освен ако неявяването е по обективни причини.

6.7.1. Когато възложителят определи за изпълнител втория класиран участник, той го поканва писмено да сключи договор за обществена поръчка в 3-дневен срок от установяване на обстоятелствата по т. 6.7.

6.8. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

6.9. Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

6.10. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществените поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

  